**Projektplanung XML-Laborschnittstelle Version 4**

Phase 1 – Entwurf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Inhalt | Termin | Verantwortlich |
|  | | | |
| 1.1 | Sammlung und Überprüfung der geplanten Erweiterungen | 11.05.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 1.2 | Einarbeiten der Neuerungen in das XSD-Schema | 11.05.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 1.3 | Erarbeitung der PDF-Dokumentation zum neuen Schema | 11.05.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 1.4 | Erarbeitung einer Übersicht der notwendigen Anpassungen bezüglich:   * KZBV Prüfmodule * Laborsoftware * Praxisverwaltungssoftware | 11.05.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 1.5 | Verteilung der Dokumente an alle Beteiligten  Wichtig: Information, dass es sich um einen abzustimmenden Entwurf handelt, der nicht sofort produktiv umzusetzen ist. | 21.05.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |

Phase 2 – Abstimmung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Inhalt | Termin | Verantwortlich |
|  | | | |
| 2.1 | Abstimmung innerhalb des VDZI | 01.06.2012 | Marschke |
| 2.2 | Abstimmung innerhalb des VDDS | 01.06.2012 | Brand |
| 2.3 | Abstimmung mit allen PVS-Herstellern und Laborsoftwareherstellern | 01.06.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 2.4 | Überarbeitung der Dokumente von 1.2 bis 1.4 aufgrund eingehender Hinweise | 08.06.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 2.5 | Freigabe der neuen XSD-Version auf Basis der abgestimmten Dokumentation zur Entwicklung | 08.06.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 2.6 | Festlegung der Termine für Phase 3 und 4 | 08.06.2012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |
| 2.7 | Veröffentlichung der neuen XSD-Version inklusive der Termine von Phase 3 und 4  Wichtig: Hinweis an alle Beteiligten, dass die Testversion nicht sofort produktiv ausgerollt wird. | 08.06.3012 | Kieselnitzki, Marschke, Brand |

Phase 3 – Test

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Inhalt | Termin | Verantwortlich |
|  | | | |
| 3.1 | Bereitstellung des VDDS-XML-Testtools für die neue Version | 18.05.2012 | Brand |
| 3.2 | Bereitstellung der Austauschplattform auf den VDDS Webseiten für:   * Auftragsnummern der Praxissoftwarehersteller * Test-XML-Dateien der Laborsoftwarehersteller (existiert bereits, muss für neue Version angepasst werden) | 08.06.2012 | Brand |
| 3.3 | Durchführung eines Testworkshops zwischen Labor- und Praxissoftwareherstellern. |  | Marschke, Brand |
| 3.4 | Feldtest   * Ausgewählte Region * Ausgewählte Laborsoftware * Ausgewählte Praxissoftware |  |  |

Phase 4 – Roll-Out

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Inhalt | Termin | Verantwortlich |
|  | | | |
| 4.1 | Festlegung des Termins, bis wann die Praxissoftwarehersteller das Update spätestens bereitgestellt haben müssen. |  |  |
| 4.2 | Festlegung, ab wann die Laborsoftwarehersteller die neue Version ausrollen dürfen. |  |  |
| 4.3 | Festlegung, ab wann Auftragsnummern im alten Format nicht mehr geliefert werden dürfen. |  |  |